AISATEC

Bot Financeiro Inteligente

ROADMAP DE EXPANSÃO

Do Bot Financeiro ao Funcionário Virtual com IA

Versão 1.0  —  Fevereiro 2026

Documento Estratégico e Técnico

CONFIDENCIAL

# 1. Estado Atual do AISATEC

| Módulo | Funcionalidade | Tecnologia | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta Azul | Contas a receber/pagar, saldos, sincronização | API REST + OAuth2 | ✅ Operacional |
| Autentique | Assinatura digital de contratos | API GraphQL | ✅ Operacional |
| Bot Telegram | Comandos operacionais (/status, /receber, /pagar, /saldos, /inadimplencia, /dashboard) | Python + Telegram API | ✅ Operacional |
| KPIs de Risco | Índice de risco, projeção 15d, concentração top 3 | Spec técnica pronta | ⚠️ Spec pronta |
| Alerta CFO | Alerta diário proativo para CFO | APScheduler | ✅ Operacional |
| Runbook | Excessões, governança, evidências | Documentação | ✅ Completo |

# 2. Visão Estratégica

O objetivo é transformar o AISATEC de um bot de consulta operacional em um funcionário virtual autônomo capaz de executar o ciclo completo do financeiro: cobrar, negociar, gerar contratos, monitorar vencimentos e reportar resultados — tudo com mínima intervenção humana.

| HOJE Bot de Consulta Humano decide e age | FASE 1–2 Plataforma Multicanal Humano age mais rápido | FASE 3–4 Funcionário Virtual IA IA age, humano supervisiona |
| --- | --- | --- |

## 2.1 Por que a expansão é pré-requisito do Agente IA

| Ação do Agente | Expansão Necessária | Sem ela… |
| --- | --- | --- |
| Cobrar por WhatsApp | Integração WhatsApp | Não alcança o cliente |
| Ligar para inadimplente | Voice AI (VAPI/Retell) | Não tem telefone |
| Enviar boleto por email | Integração Email | Só Telegram |
| Gerar contrato personalizado | Templates dinâmicos (Jinja2) | Só template fixo |
| Monitorar vencimentos | Gestão ciclo de vida | Perde prazos |
| Mostrar resultados ao CFO | Dashboard visual | Só texto |
| Calcular risco antes de agir | KPIs de risco implementados | Age sem contexto |

# 3. Roadmap de Fases

# 3.1 Fase 1: Base Inteligente

FASE 1 — BASE INTELIGENTE Duração estimada: 2–3 semanas

Objetivo: Implementar a inteligência financeira (KPIs de risco), geração automática de contratos e primeiro canal de cobrança por email.

### 3.1.1 Módulos

cash_risk_service.py — KPIs de Risco de Caixa Implementação dos 3 KPIs: Índice de Risco (score 0–100), Projeção de Saldo 15 dias e Concentração Top 3 Clientes. Inclui semáforo executivo, snapshot diário no PostgreSQL e endpoint REST. Tecnologias: Python, FastAPI, PostgreSQL, APScheduler Referência: Spec técnica: ESPECIFICACAO_TECNICA_KPIS_RISCO_CAIXA_v1.md

Gerador de Contratos com Templates Dinâmicos Sistema de templates reutilizáveis usando Jinja2. Dados do cliente vêm do Conta Azul, template gera PDF/DOCX, e envia automaticamente para assinatura via Autentique. Tecnologias: Jinja2, python-docx, WeasyPrint (PDF), Autentique API (GraphQL) Referência: blopa/Contract-Builder, Accord Project

Integração Email para Cobrança Envio automático de lembretes de cobrança e vencimento por email. Templates HTML responsivos com dados do Conta Azul. Rastreamento de abertura e cliques. Tecnologias: SendGrid API / AWS SES, Jinja2 (templates HTML) Referência: sendgrid/sendgrid-python

### 3.1.2 Entregáveis

- Serviço cash_risk_service.py testado e integrado ao bot Telegram

- Endpoint GET /api/dashboard/cash-risk operacional

- Motor de templates com pelo menos 3 modelos de contrato

- Pipeline: dados Conta Azul → template → PDF → Autentique

- Cobrança automática por email com 3 níveis de escalonamento

- Tabela cash_risk_snapshots com histórico diário

### 3.1.3 Stack Técnico

- Python 3.11+

- FastAPI

- PostgreSQL 15+

- Jinja2 + python-docx + WeasyPrint

- SendGrid Python SDK

- Conta Azul API REST

- Autentique API GraphQL

- APScheduler

### 3.1.4 Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| invalid_grant do Conta Azul | Retry automático + alerta no Telegram (runbook existente) |
| Templates desatualizados | Versionamento de templates + validação antes do envio |
| Email em spam | SPF/DKIM/DMARC configurados + domínio dedicado |

### 3.1.5 KPIs de Sucesso

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Índice de Risco calculado diariamente | 100% dos dias úteis |
| Contratos gerados automaticamente | ≥ 90% dos novos contratos |
| Taxa de entrega de email | ≥ 95% |

# 3.2 Fase 2: Canais e Automação

FASE 2 — CANAIS E AUTOMAÇÃO Duração estimada: 2–3 semanas

Objetivo: Expandir para WhatsApp como canal principal de cobrança, implementar gestão do ciclo de vida de contratos e construir dashboard visual para o CFO.

### 3.2.1 Módulos

Integração WhatsApp Canal de cobrança bidirecional via WhatsApp. Envio de lembretes, recebimento de respostas, escalonamento automático. Suporte a mídia (boletos PDF, comprovantes). Tecnologias: Neonize (Python + Whatsmeow/Go) ou WAHA (Docker REST API) Referência: krypton-byte/neonize

Gestão do Ciclo de Vida de Contratos Monitoramento automático de vencimentos e renovações. Alertas escalonados: 30 dias, 15 dias, 7 dias e no vencimento. Renovação automática com novo contrato via Autentique. Tecnologias: APScheduler/Celery + Redis, PostgreSQL Referência: vasharma05/ContractManagementSystem

Dashboard Visual para CFO Interface web com KPIs de risco, gráficos de inadimplência, projeção de caixa, status de contratos e histórico de ações do bot. Consumindo a API REST existente. Tecnologias: Streamlit (MVP) ou React + Chart.js (produção) Referência: streamlit/streamlit

### 3.2.2 Entregáveis

- Bot WhatsApp operacional com envio e recebimento de mensagens

- Fluxo de cobrança: lembrete amigável → 2º aviso → cobrança firme

- Sistema de alertas de vencimento com 4 níveis de escalonamento

- Pipeline de renovação automática de contratos

- Dashboard Streamlit com 5+ visualizações interativas

- Autenticação do dashboard com controle de acesso

### 3.2.3 Stack Técnico

- Neonize ou WAHA (WhatsApp)

- Celery + Redis

- Streamlit / React

- Chart.js / Plotly

- PostgreSQL (tabelas de ciclo de vida)

### 3.2.4 Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Ban do WhatsApp por spam | Rate limiting, horário comercial, opt-out automático |
| Contrato renovado sem revisão | Aprovação humana obrigatória para renovações acima de R$ X |
| Dashboard lento com muitos dados | Paginação, cache Redis, queries otimizadas |

### 3.2.5 KPIs de Sucesso

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Taxa de resposta no WhatsApp | ≥ 40% dos clientes contatados |
| Contratos renovados antes do vencimento | ≥ 80% |
| Uso do dashboard pelo CFO | ≥ 3x por semana |

# 3.3 Fase 3: Agente IA Autônomo

FASE 3 — AGENTE IA AUTÔNOMO Duração estimada: 3–4 semanas

Objetivo: Implementar o “funcionário virtual” usando CrewAI. Agentes especializados com roles (Cobrador, Gestor de Contratos, Analista) que tomam decisões e agem de forma autônoma dentro das regras de negócio.

### 3.3.1 Módulos

Agente Cobrador (CrewAI) Agente com role “Analista Financeiro AISATEC”. Consulta inadimplência no Conta Azul, prioriza por valor/risco, escolhe canal (WhatsApp, email, telefone), executa cobrança, negocia prazos dentro de limites definidos e registra tudo. Tecnologias: CrewAI, LangChain Tools, OpenAI/Claude API Referência: crewAIInc/crewAI, crewAI-examples

Agente Gestor de Contratos (CrewAI) Agente com role “Gestor de Contratos”. Monitora vencimentos, decide automaticamente se renova ou alerta, gera novos contratos, envia para assinatura e atualiza status no sistema. Tecnologias: CrewAI, Jinja2, Autentique API Referência: fiv3fingers/Advanced-AI-Agents (ai_legal_agent_team)

Voice AI — Ligações de Cobrança Agente de voz que liga para clientes inadimplentes. Conversa natural, identifica motivo do atraso, oferece opções de negociação, registra resultado. Transferência para humano quando necessário. Tecnologias: VAPI ou Retell AI, Twilio (SIP trunking) Referência: kaymen99/leads-reactivation-with-AI-Voice-Agent, Awaisali36/Outbound-Voice-AI-Agent

### 3.3.2 Entregáveis

- Agente Cobrador operacional com fluxo completo de cobrança

- Agente Contratos gerenciando ciclo de vida autonomamente

- Voice AI fazendo ligações de cobrança com conversa natural

- Regras de negócio implementadas (limites de negociação, escalonamento)

- Log completo de todas as ações dos agentes no PostgreSQL

- Report automático no Telegram a cada ciclo de cobrança

### 3.3.3 Stack Técnico

- CrewAI (framework de orquestração)

- OpenAI GPT-4 ou Claude Sonnet (LLM)

- VAPI / Retell AI (voz)

- Twilio (telefonia)

- LangChain Tools (ferramentas dos agentes)

### 3.3.4 Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Agente toma decisão errada | Limites claros + human-in-the-loop + rollback |
| LLM gera texto inadequado | System prompts rigorosos + guardrails + revisão de samples |
| Custo de API alto | Cache de respostas + modelos menores para tarefas simples |
| Cliente reclama de robô | Tom natural, identificação como assistente, transferência fácil para humano |

### 3.3.5 KPIs de Sucesso

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Taxa de recuperação de inadimplência | Aumento de 20% vs. manual |
| Tempo médio de cobrança | Redução de 70% (de dias para horas) |
| Satisfação do cliente contatado | ≥ 3.5/5 (pesquisa pós-contato) |
| Ligações completadas com sucesso | ≥ 60% das tentativas |

# 3.4 Fase 4: Refinamento e Escala

FASE 4 — REFINAMENTO E ESCALA Duração estimada: 3–4 semanas

Objetivo: Integrar CRM, implementar métricas de performance do agente, refinar prompts, otimizar custos e preparar para escala.

### 3.4.1 Módulos

Integração CRM (Pipedrive / HubSpot) Sincronização bidirecional com CRM. Histórico de interações do agente visível no CRM. Pipeline de cobrança como funil no CRM. Automações baseadas em mudança de status. Tecnologias: Pipedrive API / HubSpot API REST Referência: pipedrive/client-python

Métricas e Performance do Agente Dashboard de performance dos agentes IA: taxa de sucesso por canal, custo por cobrança recuperada, tempo médio de resolução, NPS dos clientes contatados. A/B testing de scripts de cobrança. Tecnologias: Prometheus + Grafana, PostgreSQL, Sentry Referência: prometheus/prometheus

Otimização e Escala Refinamento contínuo de prompts baseado em resultados. Modelo de custos: usar modelos menores (Haiku/GPT-4o-mini) para tarefas simples e modelos fortes para negociações. Cache inteligente. Preparação para multi-empresa. Tecnologias: Redis (cache), modelos escalonados, Docker Compose / K8s Referência: N/A (otimização interna)

Human-in-the-Loop Avançado Interface para o gestor revisar e aprovar ações críticas do agente antes da execução. Filas de aprovação no Telegram e dashboard. Feedback loop para retreino do agente. Tecnologias: Telegram inline keyboards, Streamlit, PostgreSQL Referência: N/A

### 3.4.2 Entregáveis

- CRM sincronizado com histórico completo de interações

- Dashboard de performance dos agentes com 10+ métricas

- Redução de 30% no custo de API via otimização

- Sistema de aprovação para ações críticas funcionando

- Documentação completa de operação do AI Employee

- Preparação para escala multi-empresa

### 3.4.3 Stack Técnico

- Pipedrive / HubSpot API

- Prometheus + Grafana

- Redis (cache)

- Docker Compose

- Sentry (error tracking)

### 3.4.4 Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Dados inconsistentes entre CRM e Conta Azul | Webhook de sincronização + reconciliação diária |
| Over-engineering | MVP primeiro, iterar baseado em métricas reais |
| Resistência da equipe | Treinamento + demonstração de valor + rollout gradual |

### 3.4.5 KPIs de Sucesso

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| ROI do AI Employee | Positivo em 3 meses |
| Redução de inadimplência total | ≥ 30% vs. baseline |
| Tempo do analista financeiro liberado | ≥ 60% das horas de cobrança |
| Custo por cobrança recuperada | 50% menor que manual |

# 4. Arquitetura Final

AISATEC AI EMPLOYEE — Arquitetura Completa

CAMADA DE AGENTES (CrewAI + LangGraph) 👤 Agente Cobrador — Consulta inadimplência, cobra via WhatsApp/telefone/email, negocia prazos 📄 Agente Contratos — Gera contratos (Jinja2), envia para assinatura (Autentique), monitora vencimentos 📊 Agente Analista — Calcula KPIs de risco, gera relatórios, emite alertas executivos

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 📱 WhatsApp (Neonize/WAHA) │ 📞 Telefone (VAPI/Retell) │ 📧 Email (SendGrid) │ 💬 Telegram (Bot atual)

INTEGRAÇÕES 💰 Conta Azul │ ✍️ Autentique │ 🗄️ PostgreSQL │ 📊 Dashboard (Streamlit/React) │ 📋 CRM (Pipedrive/HubSpot)

# 5. Cronograma Consolidado

| Fase | Foco Principal | Início | Fim | Semanas | Dependências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Base Inteligente | Semana 1 | Semana 3 | 3 | Nenhuma |
| Fase 2 | Canais e Automação | Semana 4 | Semana 6 | 3 | Fase 1 |
| Fase 3 | Agente IA Autônomo | Semana 7 | Semana 10 | 4 | Fases 1 e 2 |
| Fase 4 | Refinamento e Escala | Semana 11 | Semana 14 | 4 | Fase 3 |
| TOTAL | Entrega completa |  |  | 14 | ~3,5 meses |

# 6. Stack Tecnológico Completo

| Categoria | Tecnologia | Uso | Referência GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Orquestração IA | CrewAI | Multi-agente role-playing | crewAIInc/crewAI |
| LLM | OpenAI / Claude API | Cérebro dos agentes | Anthropic / OpenAI |
| WhatsApp | Neonize / WAHA | Mensagens de cobrança | krypton-byte/neonize |
| Voice AI | VAPI / Retell AI | Ligações de cobrança | kaymen99/leads-reactivation |
| Telefonia | Twilio | SIP trunking | twilio.com |
| Contratos | Jinja2 + python-docx | Geração de PDFs | Accord Project |
| Assinatura | Autentique API | Assinatura digital | josuejuca/autentique-v2 |
| ERP | Conta Azul API | Financeiro | FgTeaMBR/pyContaAzul |
| Email | SendGrid / AWS SES | Cobrança por email | sendgrid.com |
| Dashboard | Streamlit / React | Visão CFO | streamlit.io |
| Banco de Dados | PostgreSQL | Persistência | postgresql.org |
| Scheduler | APScheduler / Celery | Tarefas agendadas | Celery + Redis |
| CRM | Pipedrive / HubSpot | Gestão de clientes | API REST |
| Monitoramento | Sentry + Prometheus | Observabilidade | sentry.io |

# 7. Estimativa de Custos Operacionais

| Serviço | Plano/Uso | Custo Mensal Est. | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI / Claude API | ~50k tokens/dia | R$ 150–400 | Varia com volume |
| VAPI / Retell AI | ~500 min/mês | R$ 150–350 | ~$0.05–0.10/min |
| SendGrid | Free tier / Essentials | R$ 0–100 | Até 100 emails/dia gratis |
| Twilio | Número + minutos | R$ 50–150 | Incluso no VAPI geralmente |
| WhatsApp Business API | Meta pricing | R$ 0–200 | Varia por conversação |
| Servidor (VPS) | 4vCPU, 8GB RAM | R$ 100–300 | DigitalOcean/Hetzner |
| PostgreSQL (managed) | Plano básico | R$ 50–150 | Ou self-hosted |
| Conta Azul | Plano atual | Já incluso | Sem custo adicional |
| Autentique | Plano atual | Já incluso | Sem custo adicional |
| TOTAL ESTIMADO |  | R$ 500–1.650/mês | Sem custo de dev |

Nota: Os custos acima são estimativas baseadas em volumes típicos de uma empresa de pequeno/médio porte. O custo real depende do volume de clientes, ligações e mensagens processadas mensalmente.

# 8. Governança e Segurança

## 8.1 Regras do Agente IA

- Limite máximo de negociação: o agente pode conceder até X dias de prazo adicional sem aprovação humana

- Escalonamento automático: valores acima de R$ Y ou negociações complexas são encaminhadas ao gestor via Telegram

- Registro completo: toda interação (WhatsApp, ligação, email) é logada no PostgreSQL com timestamp e conteúdo

- Human-in-the-loop: o CFO pode intervir a qualquer momento via comandos no Telegram

- Horário de operação: ligações apenas em horário comercial (08:00–18:00), WhatsApp até 20:00

- Blacklist: clientes que solicitarem não ser contatados são automaticamente excluídos

## 8.2 Segurança de Dados

- Tokens OAuth2 (Conta Azul) com renovação automática e armazenamento criptografado

- API Keys em variáveis de ambiente (nunca em código)

- LGPD: consentimento registrado antes de contato automatizado

- Retenção de logs: 12 meses conforme política atual do bot

- Backup diário do PostgreSQL

# 9. Aprovação

| Papel | Nome / Assinatura | Data |
| --- | --- | --- |
| Coordenação Técnica |  | ___/___/______ |
| Coordenação Financeira |  | ___/___/______ |
| CFO / Diretor |  | ___/___/______ |

Documento gerado em 14/02/2026 — AISATEC v1.0